Torsdag d 31. okt Logbog

AcceptTest med kunden kl. 08:30

Opsætning af projektet med Entity framework code first og balder snakkede med kunden og vi snakkede om at droppe den sidste user story. Hvis ikke vi kan nå det.

Fredag d 01. okt. Logbog

Standup møde.

Til stand up mødet blev enige om at vi var bagud med alle de userstories som ikke var blevet færdige om torsdagen. Så planen var at fortsætte med opsætingen af Entity Frameworket. Den første userstory kunne ikke laves helt færdig med accept test før at Entity frameworket var oppe at køre. Ronnie og Rasmus arbejdede videre på at få Entity op at køre og Toke og Christoffer fortsatte arbejdet på den første userstory. Entity frameworket kom ikke op at køre fredag heller, så Toke og Christoffer kunne ikke lukke den første userstory. Yderligere stoppede vi arbejdet kl. 11:30 dermed var det umuligt at opnå de 4 storypoints for dagen som udgangspunkt.