## Slide 1: TemaXP
Gruppe 6

## Slide 2: Planning Poker / Point
Planning poker fungerede godt til at forstå hinanden vurdering af en opgave
Projektforløbet for kort til at udnytte fordelene ved XP

## Slide 3: Burndown + Releaseplan
Ifølge vores burndown har vi ikke opnået det ønskede resultat
Ifølge aftale med kunden blev der opstillet en releaseplan.
  Blev dog aldrig udnyttet

## Slide 4: Opstartsproblemer
Stor mangel på iteration 0
  Opsætning af Entity, SourceTree, Bootstrap mv.
Nye erfaringer med Test-first

## Slide 5: Anvendte XP praktikker
Parprogrammering
Simpelt design
Kundeinvolvering
Test first